| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.04 | 2024 г. | № | 473 |

Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2024 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Канска при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от пожаров, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 30, 35 Устава города Канска, учитывая решение КЧС и ОПБ от 19.03.2024 №8 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2024 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. план организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. перечень и районы патрулирования патрульных и патрульно-маневренных групп по контролю за пожароопасной обстановкой на территории г. Канска на период с 20.04.2024 по 31.06.2024 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- С начала и до окончания весенне-летнего пожароопасного периода организовать работу в ежедневном режиме постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Канска.

- Ответственным исполнителям Плана организационно-технических   мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2024 года информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (Цындренко С.А.) об исполнении мероприятий плана к установленному сроку в письменной форме.

- Главному специалисту по информации о деятельности органа местного самоуправления администрации г. Канска (Г.В. Ёлкиной) разместить текст   настоящего постановления на официальном сайте администрации г. Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Крупский Р.В.).

- Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Канска                                                                                     А.М. Береснев

Приложение 1 к постановлению администрации г. Канска

от __04.04__2024 № ____473_____

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на объектах и территории города Канска в весенне-летний пожароопасный период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду: |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести заседание КЧС и ПБ о подготовке города к весенне-летнему пожароопасному периоду. | Глава города Канска; Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Члены КЧС и ПБ | март |  |
| 2 | Актуализировать Постановление администрации города Канска "О проведении инвентаризации наличия и технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Канска". | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | апрель |  |
| 3 | Провести корректировку паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, к весенне-летнему пожароопасному периоду. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | До 1 марта 2024 г. |  |
| 4 | Провести проверку, в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному и паводковому периоду, РСОН Красноярского края и МСО г. Канска с включением сирен и перехвата каналов УКВ радиостанций "Юмор FM", "Радио дача" и "Авто радио". | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; ПАО "Ростелеком" (по согласованию) | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | до 30 апреля 2024 г. |  |
|  |  |  | Сотрудники ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |  |
| 5 | Принять меры по предотвращению выжигания травы на земельных участках, не закрепленных правообладателями и (или) арендаторами. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, администрация г. Канска | Личный состав ОГ, ПГ, ПМГ УГОЧС г. Канска, ПКГ администрации | апрель - сентябрь |  |
|  | Осуществлять контроль за патрульными, патрульно-маневренными группами, маневренными, контрольно-маневренными группами. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Личный состав групп | апрель - сентябрь |  |
|  | Организовать информирование населения о запрещении палов сухой растительности через СМИ и на официальном сайте администрации г. Канска. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, пресс-служба администрации г. Канска | апрель - сентябрь |  |
|  | Доводить до населения, учреждений, организаций, иных юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей информации о введении особого противопожарного режима. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, пресс-служба администрации г. Канска | При введении ОПР (апрель-май) |  |
| 6 | Организовать уборку отходов лесопиления с территорий лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. | Заместитель главы города -начальник отдела по охране окружающей среды | Руководители лесозаготовительных деревообрабатывающих предприятий и население города | апрель-май |  |
| 7 | Актуализировать базу данных о гражданах, относящихся к группе риска (граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и т.д.), многодетных семей, пенсионеров и инвалидов для осуществления профилактического учета в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", изучение фактического противопожарного состояния домов и квартир по месту их проживания, проведение технических мероприятий по ремонту электросетей и печного отопления. | Начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) | Сотрудники МО МВД России «Канский» | в течении весенне- летнего ОПР |  |
|  |  | Руководитель территориального отделения КГУ Управление социальной защиты населения по г. Канску и Канскому району (по согласованию), Директор АО "Красноярскграйгаз" служба "Канскмежрайгаз" (по согласованию) совместно с руководителями управляющих организаций и ТСЖ по договору в соответствии с графиком, Начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) | Специалисты территориального отделения КГУ Управление социальной защиты населения по г. Канску и Канскому району, Специалисты АО «Красноярскграйгаз» служба «Канскмежрайгаз» совместно со специалистами управляющих организаций и ТСЖ, Служба участковых уполномоченных МО МВД России «Канский» |  |  |
| 8 | Провести корректировку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов. Принять меры по сносу бесхозных строений, восстановлению отсутствующих указателей. | Руководитель КУМИ г. Канска; руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска | Специалисты КУМИ г. Канска и УС и ЖКХ администрации г. Канска | постоянно |  |
| 9 | Провести очистку подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | директор ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» | Сотрудники ООО «Водоканал-Сервис» и МКУ «Служба заказчика» | май |  |
| 10 | Укомплектовать территорию общего пользования, муниципальные учреждения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | Руководители муниципальных учреждений | Специалисты муниципальных учреждений | апрель |  |
| 11 | Выполнить противопожарные мероприятия, направленные на предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на территорию города: | Начальник Управления ГО и ЧС г. Канска, КГАУ Лесопожарный центр (по согласованию, на основании заключенного муниципального контракта), Начальник управления образования | специалисты Лесопожарного центра, Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Специалисты Управления образования | апрель - май |  |
|  | провести опашку территорий, прилегающих к лесным массивам; |  |  |  |  |
|  | организовать обучение населения о правилах поведения в лесу и запрете разжигания костров. |  |  |  |  |
| 12 | Создать комиссию и провести проверку пожарной безопасности социально-значимых объектов, общеобразовательных учебных организаций, спортивных и оздоровительных лагерей (комплексов), санаториев, домов отдыха. | Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, Начальник управления образования, 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю (по согласованию) | Члены комиссии; 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю | апрель-май |  |
| 13 | Организовать мероприятия по уборке мусора и сухой растительности на территории памятника природы краевого значения «Сосновый бор в г. Канске», а также на территории Соснового бора в районе Краевой туберкулезной больницы и прилегающему к нему лесному массиву. | Директор МКУ «Служба заказчика», руководители предприятий и организаций | Сотрудники МКУ «Служба заказчика» | в течении весенне- летнего ОПР |  |
| 14 | Организовать мероприятие по скашиванию сухой растительности в пожароопасных районах города. | Директор МКУ «Служба заказчика» | Подрядная организация согласно заключенному муниципальному контракту | до 30 мая 2024 г. |  |
| 15 | Разработать и утвердить график патрулирования пожароопасных районов города. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Дежурные смены АСП, Патрульные группы Управления ГОЧС г. Канска, администрации | апрель |  |
| 16 | Организовать мероприятия по обновлению (прочистке) минерализованных полос на территориях, расположенных вблизи лесных массивов, а также организовать опашку территорий в пожароопасных районах города, где существует угроза перехода ландшафтных пожаров на жилые дома, образовательные учреждения, объекты экономики и т.д. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | подрядная организация, согласно муниципальному контракту | май, сентябрь |  |
| 17 | Рекомендовать депутатам Канского городского совета депутатов в рамках своих полномочий усилить работу в своих избирательных округах по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности, ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе на имя Главы города Канска. | Председатель Канского городского Совета депутатов | Депутаты Канского городского Совета депутатов | В течении года |  |
| 18 | Организовать проведение рейдовых мероприятий в районах индивидуальной жилой застройки по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров, а также иные необходимые мероприятия | Председатель административной комиссии г. Канска; начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) | Ответственный секретарь административной комиссии; сотрудники МО МВД России «Канский» | В течении года |  |
| В весенне-летний пожароопасный период: |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать патрулирование особо пожароопасных территорий г. Канска согласно утвержденному графику. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; | Дежурные смены АСП, Патрульные группы Управления ГОЧС г. Канска, администрации | постоянно |  |
| 2 | Оказывать адресную помощь социально незащищенным слоям населения в ремонте печного отопления, ремонте и замене электропроводки; | Руководитель территориального отделения КГКУ Управление социальной защиты населения по г. Канску и Канскому району (по согласованию) руководители управляющих организаций и ТСЖ (по согласованию) Управление по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты территориального отделения КГКУ Управление социальной защиты населения по г. Канску и Канскому району; организации по ремонту и обслуживанию жилищного фонда г. Канска; Специалисты Управления ГОЧС г. Канска | постоянно |  |
|  | принимать и регистрировать заявления и документы от обратившихся граждан в целях определения права на получение единовременной адресной материальной помощи; |  |  |  |  |
|  | принимать решение о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях; |  |  |  |  |
|  | принимать и регистрировать заявления от многодетных семей на получение автономных дымовых извещатлей. |  |  |  |  |
| 3 | Провести совместные рейды с представителями органов социальной защиты населения, управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах, по квартирам «группы риска», осуществить визуальный осмотр газового оборудования с целью определения степени риска и формирования дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Рассмотреть возможность привлечения органов полиции, для обеспечения беспрепятственного доступа в жилые помещения на законных основаниях. | Директор АО «Красноярскграйгаз» служба «Канскмежрайгаз» (по согласованию), руководители управляющих организаций и ТСЖ газифицированных домов (по согласованию); начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) | Специалисты АО «Красноярскграйгаз» службы «Канскмежрайгаз»; специалисты Управляющих организаций и ТСЖ; сотрудники полиции МО МВД России «Канский» | до 30 мая 2024 г. |  |
| 4 | Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска в целях профилактики пожаров и гибели людей в жилых домах, общежитиях и на муниципальных объектах, а также при пользовании открытым огнем на территории города в весенне-летний период: |  |  |  |  |
|  | проводить обучение жителей города правилам пожарной безопасности во взаимодействии со средствами массовой информации. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; руководители ООО Телекомпания «Канск 5 канал» и ООО ТРК "Супер-Медиа" (по согласованию) | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; руководители ООО Телекомпания «Канск 5 канал» и ООО ТРК "Супер-Медиа" (по согласованию) | В течение года |  |
|  | организовать вручение населению памяток о действиям населения при угрозе возникновения пожаров, мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В течение года |  |
|  | Осуществлять информирование населения города через СМИ об обстановке с пожарами, об основных причинах пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности в быту. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | постоянно |  |
|  |  |  | Сотрудники ООО Телекомпания «Канск 5 Канал» и ООО ТРК "Супер-Медиа" |  |  |
|  | довести информацию до учреждений, организаций, иных юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан, иностранных граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией прилегающей к лесу, требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Редакции печатных изданий, официальный сайт администрации города Канска | апрель- май |  |
|  | разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению выполнения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (включающие перечень собственников земель, примыкающих к лесам, объемы и сроки проведения противопожарных мероприятий). | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | апрель-май |  |
|  | провести проверку состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска директор ООО «Водоканал - Сервис» (по согласованию), 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю(по согласованию) | Комиссия по проверке пожарных гидрантов: Специалисты Управления ГО и ЧС г. Канска, ООО «Водоканал-Сервис», сотрудники 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю | С 20.04 по 20.05.2024 |  |
|  | организовать обучение населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве, проведение в этих целях сходов граждан, инструктажей, собраний, при необходимости подворного обхода граждан, а также путем распространения памяток «Берегите жилье от пожаров». | Председатель Канского городского Совета депутатов, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Депутаты Канского городского Совета на своих выборных участках, Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | март-май |  |
|  | Организовать проверку прохождения звонков на номер 112 до диспетчера ЕДДС г. Канска от операторов сотовой связи. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | постоянно |  |
|  | организовать вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний пожароопасный период. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска; | АСП Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |  |
|  | Организовать информирование населения по недопущению палов сухой растительности на территории Канска. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | апрель - май |  |
| 5 | Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в подведомственных организациях отдыха и оздоровления: | Начальник Управления образования администрации г. Канска | Специалисты Управления образования администрации города Канска | июль-август |  |
|  | дополнительно к плановым занятиям провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пожарной безопасности в быту, о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов с привлечением сотрудников Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, инспекторов ОНД по г. Канску и Канскому району и 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  | Специалисты Управления образования администрации города Канска, Инспекторы ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району (по согласованию) | в течение года |  |
|  | практическая отработка действий персонала и учащихся по сигналу "Пожар". |  | Специалисты Управления образования администрации города Канска, Сотрудники 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |  |  |
| 6. | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности на своих объектах: | Руководители предприятий, организаций, учреждений г. Канска (по согласованию) | Специалисты предприятий, организаций, учреждений города Канска |  |  |
|  | выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» на пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделении леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером на подведомственной территории. |  |  | апрель- сентябрь |  |
|  | на территории иметь первичные средства пожаротушения. |  |  | постоянно |  |
|  | иметь необходимый запас ГСМ для организации тушения пожаров и ликвидации ЧС. |  |  | постоянно |  |
|  | иметь систему пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, создать пожарно-технические комиссии и добровольную пожарную охрану (противопожарные посты). |  |  | постоянно |  |
|  | провести обучение личного состава добровольной пожарной охраны (противопожарные посты) по их действиям по предназначению. Оснастить их необходимыми первичными средствами пожаротушения. |  |  | периодически в течении всего ОПР |  |
|  | провести тренировки с персоналом «Действия персонала по сигналу «Пожар»». |  |  | апрель-май |  |
|  | организовать вывоз мусора от организаций, предприятий. |  |  | постоянно |  |
|  | проведение ревизий, осуществление ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), в том числе на территориях предприятий. Разместить у гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели. |  |  | в течение года |  |
| 7 | Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищного фонда: | Руководители управляющих организаций и ТСЖ | Работники управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  |  |
|  | проверить, а далее ежеквартально проверять чердачные и подвальные помещения, обеспечить их очистку от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков. |  |  | ежеквартально |  |
|  | принять меры по пресечению загромождения, захламления балконов предметами домашнего обихода, переоборудованию балконов и лоджий, использования лестничных клеток для складирования материалов и устройства кладовых. |  |  | постоянно |  |
|  | провести проверку и ремонт внутридомовых электрических сетей и электрооборудования. |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
|  | организовать инструктаж арендаторов и собственников жилых помещений многоквартирных домов о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил пожарной безопасности. |  |  | в течение всего ОПР |  |
|  | обеспечить беспрепятственный подъезд к противопожарным водоисточникам, сквозные проезды через дворы, прилегающие к жилым домам. |  |  | постоянно |  |
|  | для более широкого распространения среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту» размещать информацию на информационных стендах в многоквартирных домах. |  |  | в течение года |  |
|  | ресурсоснабжающим, управляющим организациям и ТСЖ организовать размещение на информационных стендах в многоквартирных домах информации на темы: безопасного пользования газоиспользующим оборудованием; технического обслуживания газового оборудования; об отсутствии возможности выполнения работ специализированной организацией по обслуживанию ВДГО в полном объеме в случае не предоставления гражданами доступа к ВКГО. |  |  | постоянно |  |
|  | рассмотреть вопрос о замене выработавшего нормативный срок внутридомового и (или) внутриквартирного газоиспользующего оборудования, в том числе замене пробковых кранов, вентилей на шаровые краны, в целях повышения безопасности. |  |  | до 31 августа 2024 г. |  |
| 8 | Рекомендовать руководителям муниципальных организаций на своих подведомственных территориях: | Руководители муниципальных организаций, организаций по обслуживанию жилищного фонда | Работники муниципальных организаций, организаций по обслуживанию жилищного фонда |  |  |
|  | обеспечить свободный подъезд пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения. |  |  | в течение года |  |
|  | Принять меры к оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. |  |  | постоянно |  |
|  | очистить выгребные ямы и несанкционированные свалки отходов. |  |  | май |  |
|  | организовать общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. |  |  | в течение года |  |
|  | провести тренировки с персоналом «Действия персонала по сигналу «Пожар»». |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
| 9 | Руководителям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан: | Председатели садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (по согласованию) | Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |
|  | организовать проведение собраний с повесткой дня: «Подготовка территории к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года». |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
|  | организовать инвентаризацию строений, сооружений, домиков, участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Принять меры к сносу незаконных строений, сооружений, домиков, ухудшающих противопожарное состояние объединений. |  |  | постоянно |  |
|  | обеспечить необходимый проезд пожарных подразделений к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, а также на их территориях. |  |  | постоянно |  |
|  | оборудовать минерализованные полосы в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, находящихся в лесных массивах или прилегающих к ним, а также осуществить контроль за их содержанием. |  |  | апрель - сентябрь |  |
|  | организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и сухой растительности. |  |  | апрель-май |  |
|  | обеспечить садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан необходимым количеством пожарных мотопомп, средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, необходимым запасом воды для целей пожаротушения. |  |  | постоянно |  |
|  | оформить (обновить) план-схемы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и вывесить их на въезде. |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
|  | организовать распространение в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан памяток, плакатов о мерах пожарной безопасности. |  |  | апрель- май |  |
| 10 | Рекомендовать руководителям предприятий и арендаторам, осуществляющим свою деятельность связанной с переработкой леса: | Руководители предприятий и арендаторы земельных участков, занимающиеся переработкой леса (по согласованию) | Рабочие и арендаторы земельных участков занимающиеся переработкой леса |  |  |
|  | выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». |  |  | постоянно |  |
|  | выполнить предписания по очистке своей и прилегающей территорий от отходов лесопиления. |  |  | согласно сроков предписания |  |
|  | заключить контракты с организациями по переработке отходов лесопиления. |  |  | до 30 мая 2023 г. |  |
|  | не организовывать несанкционированные свалки отходов лесопиления. |  |  | постоянно |  |
|  | иметь первичные средства пожаротушения, резервуары с водой. |  |  | постоянно |  |
|  | не производить утилизацию отходов лесопиления путем их сжигания. |  |  | постоянно |  |
| 11 | Рекомендовать жителям г. Канска, имеющим в собственности земельные участки: | Население города Канска | Население города Канска |  |  |
|  | выполнить требования постановление Правительства Российской Федерации РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
|  | подготовить свои территории к пожароопасному периоду (произвести скос травы по всему периметру и очистить территорию от мусора, оборудовать минерализованные полосы). |  |  | до 30 мая 2024 г. |  |
|  | иметь на территории первичные средства пожаротушения. |  |  | постоянно |  |
|  | провести разъяснительную работу с несовершеннолетними детьми по правилам пожарной безопасности в быту и действиям при пожаре. |  |  | постоянно |  |
|  | знать самим и довести до детей номера телефонов экстренных служб и порядок доведения информации о пожарах и происшествиях. |  |  | постоянно |  |
|  | оценить состояние электропроводки, оборудование печного отопления и газового оборудования. В случае неудовлетворительного состояния принять меры к восстановлению. Подать заявки в управляющие компании на проведения ремонта или замены электропроводки (печного отопления, газового оборудования). |  |  | апрель -май |  |
| При ухудшении обстановки с пожарами и(или) гибели людей на них: |  |  |  |  |  |
| 1 | При неблагоприятной оперативной обстановке с пожарами и(или) гибелью людей ввести на территории г. Канска особый противопожарный режим. | Глава города Канска | КЧС и ОПБ г.Канска | В случаях сложной пожароопасной обстановки |  |
| 2 | Организовать проведение заседания КЧС и ОПБ. Осуществить контроль выполнения принятых решений. | Глава города Канска | Члены КЧС и ПБ | по необходимости |  |
| 3 | Организовать и обеспечить работу постоянно действующего оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных служб и организаций в целях оперативного принятия превентивных мер по стабилизации обстановки с пожарами. | Председатель КЧС и ПБ | Оперативные штабы | по необходимости |  |
| 4 | Своевременно информировать население о сложившейся обстановке и мероприятиях направленных на предотвращение возникновения пожаров в быту и на территории. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В случаях сложной пожароопасной обстановки | - |
| 5 | Запретить сжигание мусора, древесных отходов, пожнивных остатков (палов) на свалках, приусадебных участках, на полях сельхозпредприятий, разведение костров, топку печей, пользование открытым огнем. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | В весенне-летний пожароопасный период и при ветре свыше 5м/с |  |
| 6 | Организовать патрулирование территории города, дачных и садовых обществ общественными инструкторами, добровольными пожарными, инициативными гражданами. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, Председатели дачных и садовых обществ (по согласованию) | ПГ, ПМГ от Управления ГОЧС г.Канска, ПКГ администрации г. Канска, члены кооперативов и садовых обществ | апрель-июнь |  |
| 7 | Ограничить посещение населением лесных массивов. | Глава города Канска | Население города | В период действия ОПР |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                     С.А. Цындренко

Приложение 2 к постановлению администрации г. Канска

от __04.04__ 2024 № __473__

Перечень

патрульных и патрульно-маневренных групп по контролю за пожароопасной обстановкой

и районы патрулирования территории г. Канска   в период с 20.04.2024 по 31.06.2024г.

| № п/п | Принадлежность патрульной группы | Район (маршрут) патрулирования | Контактный телефон дежурных по ведомствам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска | Левобережная часть города | Тел. 3-24-08, 2-04-78 | ПГ№1 старший группы Жебелева М.А. 8-913-832-03-14 |
| 2 | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска | Правобережная часть города | Тел. 3-24-08, 2-04-78 | ПГ№2 старший группы Низамов В.И. 8-904-898-11-88 |
| 3 | Администрация города Канска | Северо-Западный промрайон, район ул. Краевая 100, район ул. Красноярская 13, район ул. Матросская, район ул. Кан – 2. | Тел. 3-46-16 | ПКГ старший группы Цветков А.В. 8-983-296-35-15 |
| 3 | АСП Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Маршрут № 1 район 1-ый городок – Мясокомбинат Маршрут № 2 район дачи Рассвет – старый аэропорт Маршрут № 3 район дачи Мелькомбината – пос. Дальний Маршрут № 4 район мкр. Южный – 5-й городок Маршрут № 5 район Горбольницы – Зеленый Луг Маршрут № 6 район Гавань – пос. Строителей Маршрут № 7 район о. Красный огородник Маршрут № 8 район р. Красная Иланка Маршрут № 9 район Подсобный - мкр. Стрижевой – мкр. Чапаева Маршрут № 10 район мкр. Солнечный – мкр. 6-ой Северо-западный Маршрут № 11 район Педколледжа – о. Стариково (* при выезде на патрулирования и обратно осуществлять в обязательном порядке патрулирование лесного массива «Роща» по маршруту: ул. 40 лет Октября – район патрулирования – ул. Герцена - МЖК-ул. Муромская - ул. 40 лет Октября) | Тел. 3-11-33, 3-11-22, 3-24-08 | ПМГ старший группы- старший смены АСП |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                                  С.А. Цындренко