|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 26.02 | 2024 | № | 194 |

Об утверждении среднесрочной программы города Канска «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочную программу города Канска «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.» согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.» согласно приложению №2 к постановлению.

3. Главному специалисту по информации администрации г. Канска (Ёлкина Г.В.) опубликовать настоящее распоряжения в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Канска А.М. Береснев

Приложение №1

к Постановлению

администрации города Канска

от \_\_\_\_26.02\_\_ г. № \_194\_\_\_

Среднесрочная программа города Канска

«Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование среднесрочной программы города Канска | «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.» (далее – Программа) |
| Основания  для разработки муниципальной программы города Канска | Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»;  Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации; Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Канска»; Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ города Канска, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы города Канска | «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» (далее – «УС и ЖКХ администрации г. Канска») |
| Соисполнители среднесрочной программы города Канска | нет |
| Цели программы города Канска | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы города Канска | 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 24,98 км:  2024 год – 8,67 км;  2025 год – 9,64 км;  2026 год – 6,68 км;  2. Восстановление поперечного профиля гравийного покрытия общей протяженностью 33,76 км:  2024 год – 14,31 км;  2025 год – 7,71 км;  2026 год – 11,74 км.  3. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 2,69 км:  2024 год – 0,54 км;  2025 год – 0,42 км;  2026 год – 1,73 км. |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы города Канска | Срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению среднесрочной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию среднесрочной Программы представлен в приложении №2 |

Приложение №2

к Постановлению

администрации города Канска

от \_\_\_\_26.02\_\_ г. № \_194\_\_

Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети города Канска на 2024-2026 гг.».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта по содержанию УДС | Вид покрытия | Год выполнение работ | Протяженность, км | Виды работ |
| 1 | ул. Земледелия | гравий | 2024 | 2,52 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 2 | ул. Западная | гравий | 2024 | 1,76 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 3 | ул. Дзержинского | гравий | 2024 | 2,36 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 4 | ул. Фрунзе | гравий | 2024 | 2,69 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 5 | ул. Москвина | гравий | 2024 | 3,1 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2024 | 0,54 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 6 | пер. 2-ой Чкалова | гравий | 2024 | 1,02 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 7 | автодорога на пансионат «Кедр» | гравий | 2024 | 0,86 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 8 | пер. 4-ый Лесников | гравий | 2025 | 1,32 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2025 | 0,42 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 9 | пер. Рыбачий | гравий | 2025 | 0,89 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 10 | пер.2-ой Озерный | гравий | 2025 | 1,10 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 11 | пер.1-й Краевой | гравий | 2025 | 0,74 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 12 | пер.1-й Лесников | гравий | 2025 | 1,3 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 13 | пер.1-й Мелиораторов | гравий | 2025 | 0,56 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 14 | пер.2-ой Больничный | гравий | 2025 | 0,42 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2025 | 0,25 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 15 | пер.2-ой Краевой | гравий | 2025 | 1,02 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 16 | пер. Кирпичный | гравий | 2025 | 0,36 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 17 | ул. Туркменская | гравий | 2026 | 0,96 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2026 | 0,34 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 18 | ул. Строителей | гравий | 2026 | 1,26 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2026 | 0,65 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 19 | пер. Кривой | гравий | 2026 | 0,65 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 20 | пос. Старого Лесозавода | гравий | 2026 | 1,36 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 21 | рабочий городок ЛДК | гравий | 2026 | 1,23 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2026 | 0,32 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 22 | ул. Базисная | гравий | 2026 | 2,36 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 23 | п. Строителей | гравий | 2026 | 2,3 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2026 | 0,23 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 24 | пос. Мелькомбината | гравий | 2026 | 1,62 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| асфальт | 2026 | 0,53 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта ремонта асфальтобетонного покрытия. | Год ремонта | Протяженность автомобильной дороги, км | Тип покрытия | Стоимость работ, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Транзитная (движение транзитного транспорта) | 2024 | 3,39 | асфальтобетон | 120 578,00 |
| 2 | ул. Восточная | 2024 | 2,01 | асфальтобетон | 40 943,54 |
| 3 | пер. Тарайский (подъезд к зданию ООШ № 9) | 2024 | 1,00 | ПЩС | 6 542,68 |
| 4 | ул. Василия Яковенко (движение транзитного транспорта) | 2024 | 0,56 | асфальтобетон | 12 443,27 |
| 5 | ул. Герцена (движение транзитного транспорта) | 2024 | 0,21 | асфальтобетон | 2 753,27 |
| 6 | ул. Енисейская (подъезд к зданию СОШ № 21) | 2024 | 0,21 | асфальтобетон | 3 978,25 |
| 7 | ул. Москвина | 2024 | 0,23 | асфальтобетон | 5 156,75 |
| 8 | ул. Московская | 2024 | 0,69 | асфальтобетон | 14 541,14 |
| 9 | ул. Сибирская (подъезд к зданию СОШ № 21) | 2024 | 0,14 | асфальтобетон | 1 396,39 |
| 10 | ул. 40 лет Октября (движение транзитного транспорта, подъезд к зданию детской библиотеки) | 2024 | 0,22 | асфальтобетон | 2 334,43 |
|  | Итого: |  | **8,67** |  | **210 667,70** |
| 1 | ул. Магистральная от ул. Василия Яковенко до путепровода (движение транзитного транспорта) | 2025 | 1,56 | асфальтобетон | 37 056,00 |
| 2 | ул. Котляра от ул. Горького до ул. Красной Армии (движение транзитного транспорта) | 2025 | 1,53 | асфальтобетон | 31 440,00 |
| 3 | ул. Николая Буды от ул. Граничной до ул. Гаражной (движение транзитного транспорта) | 2025 | 2,40 | асфальтобетон | 45 040,00 |
| 4 | ул. Кайтымская от ул. 30 лет ВЛКСМ до ул. Красной Армии | 2025 | 1,22 | асфальтобетон | 20 012,00 |
| 5 | ул. Герцена от ул. Краснодонской до ж/д переезда (движение транзитного транспорта) | 2025 | 1,83 | асфальтобетон | 28 850,00 |
| 6 | ул. Красноярская от ул. Граничной до ул. Эйдемана | 2025 | 1,10 | асфальтобетон | 18 740,00 |
|  | Итого: |  | **9,64** |  | **181 138,00** |
| 1 | ул. Ушакова от ул. Красноярской до ул. Совхозной | 2026 | 1,34 | асфальтобетон | 21 160,00 |
| 2 | ул. Гаражная от ул. Николая Буды (движение транзитного транспорта) | 2026 | 1,36 | асфальтобетон | 17 350,00 |
| 3 | ул. Парижской Коммуны от ул. Пролетарской до ул. Ленина | 2026 | 0,49 | асфальтобетон | 6 500,00 |
| 4 | ул. Иланская от ул. Декабристов до ул. Николенко (движение транзитного транспорта) | 2026 | 1,20 | асфальтобетон | 10 100,00 |
| 5 | ул. Декабристов от ул. Шоссейная до ул. Иланская (движение транзитного транспорта) | 2026 | 0,54 | асфальтобетон | 8 700,00 |
| 6 | ул. Красной Армии от ул. Кайтымской до ул. Коллекторной (движение транзитного транспорта) | 2026 | 1,75 | асфальтобетон | 22 520,00 |

Руководитель УС и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалев К.С.